| Согласовываю: Руководитель проекта ООО «ССК» /А.Г. Малюгин |  |  |
| --- | --- | --- |
| « » | 2025 года |  |

Заявка на выполнение работ № 248(В)

- Объект:

Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехард

- Вид работ:

Система телерадиотрансляции (201/2014-1-СТТ)

- Место выполнения работ:

Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в г. Салехард

- Перечень работ:

В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1.

- Срок выполнения работ:

10.03.2026 – 10.05.2026

- Объём работ:

В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1.

- Оплата работ:

Производится при условии качественного выполнения полного объема работ и принятия работ в соответствии с условиями договора.

- Иные условия:

- Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан. - Количество работников, необходимое для выполнения работ: от 4 человек - Тpебoвaния к квaлификaции paбoтникoв (группы допуска, аттестация работников и тд): - возраст работников от 18 лет - пройденный медицинский осмотр - наличие не ниже II группы по электробезопасности, на время наладки (ПНР) не ниже III группы электробезопасности, опыт практической работы не менее одного года в области монтажа, квалификационные удостоверения - высота не менее 2 группы - обучение по охране труда – программа Б, СИЗ, Первая помощь, программа В - для ИТР на строительной площадке – программа А, программа Б, обучение применения СИЗ, Первая помощь, программа В, пожарная безопасность - Разрешительные документы Организации на определенные виды деятельности (в случае необходимости): не требуются - Проживание: обеспечивается самостоятельно - Питание: обеспечивается самостоятельно - Механизмы и оборудование: строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, исполнитель работ обеспечивает себя самостоятельно. - На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находится ИТР (мастер, прораб) организации, производящей работы и геодезист. Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице. - Материалы: давальческий материал, см. заявку №1032(В) от 02.03.2026. Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал. - По окончании выполняемых работ необходимо предоставить комплекты исполнительно-технической документации (ИТД) в 4-х экземплярах в бумажном виде, также в электронном виде в формате pdf. и в редактируемых форматах ms word, ms excel, dwg. ИТД выполняется на основании фактически выполненных работ исполнителем. Приложения: 1. Ведомость объемов работ – на 6 л. 2. Проект рабочей документации 201/2014-1-СТТ – на 39 л.

| Заявку составил: | Инженер ПТО по инженерным сетям | / | Е.Г. Попова/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |