| Согласовываю: Руководитель проекта ООО «ССК» /О.М. Рублёв |  |  |
| --- | --- | --- |
| « » | 2025 года |  |

Заявка на выполнение работ №

- Объект:

Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой

- Вид работ:

Комплекс работ по черновой отделки лестничных клеток (пол, стены, потолок)

- Место выполнения работ:

г. Новый Уренгой

- Перечень работ:

В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1.

- Срок выполнения работ:

01.05.2026 - 31.07.2026

- Объём работ:

В соответствии с ведомостью объемов работ - Приложение № 1.

- Оплата работ:

Производится при условии качественного выполнения полного объема работ и принятия работ в соответствии с условиями договора.

- Иные условия:

- Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан. - Количество работников, необходимое для выполнения работ: 8. - Тpебoвaния к квaлификaции paбoтникoв (группы допуска, аттестация работников и тд): отделочные работы. - Разрешительные документы Организации на определенные виды деятельности (в случае необходимости) : не требуется. - Проживание: за счет субподрядчика - Питание: за счет субподрядчика - Механизмы и оборудование: строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, исполнитель работ обеспечивает себя самостоятельно. - На строительном объекте в момент выполнения работ должен постоянно находится ИТР (мастер, прораб) организации, производящей работы и геодезист. Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице. - Материалы: обеспечивает сам субподрядчик. Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал. - По окончании выполняемых работ необходимо предоставить комплекты исполнительно-технической документации (ИТД) в 4-х экземплярах в бумажном виде, также в электронном виде в формате pdf. и в редактируемых форматах ms word, ms excel, dwg. ИТД выполняется на основании фактически выполненных работ исполнителем. - В стоимость работ входят все материалы включая анкерные болты, саморезы, маяки и тд. - Работы по заделке штроб, проходок под инженерные сети, устройству деформационных швов стяжки входят в стоимость. - Работы по устройству деформационных усадочных швов в стяжке входят в стоимость работ (приложение 3). - Шнур ППЕ и герметик для деформационных швов входят в стоимость заявки. Приложения: 1. Ведомость объемов работ – на 1 л. 2. Раздел РД 292_08_23-Р-АР5_Изм 3. 3. Раздел РД 292_08_23-Р-АР6. 4. Файлы для расчета (dwg).

| Заявку составил: | Инженер ПТО 1 категории | / | И.С. Суслов/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |